Procès-verbal du 06.09.2023

Présents

* M. Castoldi
* M. Ricchieri

État des lieux

* Hardware testé et fonctionnel

Problèmes rencontrés

* Courant dans les LEDs de puissance moins élevée que prévu (1A au lieu de 1.5)

Solutions proposées

* Effectuer des mesures pour connaitre l’origine du problème

Décisions prises

* Ne pas mettre la priorité sur le courant des LEDs

Suite du projet / objectifs - jusqu’au 11 septembre 2023

* Terminer de programmer la séquence et tester la prise d’image si possible avec un appareil photo, ensuite régler le courant dans le moteur et résoudre le problème du courant dans les LEDs

Prochaine réunion :

-

Destinataires de ce PV

Serge Castoldi

Lausanne le 06.09.2023

Meven Ricchieri