Procès-verbal du 08.08.2023

Présents

* M. Castoldi
* M. Ricchieri

État des lieux

* Cahier des charges validé (sauf erreur de marque d’appareil photo Canon au lieu de Nikon), planning terminé, schéma bloc en cours, recherche de composants en cours

Problèmes rencontrés

-

Solutions proposées

-

Décisions prises

* Driver de moteur simple sans micros (soit 1 double pont en H soit 2 pont en H)

Suite du projet / objectifs - jusqu’au mardi 15 août

* Choix des différents composants principaux, création de la schématique / revue schéma

Prochaine réunion :

15.08.2023, 15h00, ETML-ES

Destinataires de ce PV

Serge Castoldi

Lausanne le 08.08.2023

Meven Ricchieri