Procès-verbal du 15.08.2023

Présents

* M. Castoldi
* M. Ricchieri

État des lieux

* Schéma terminé à 75%, la partie PIC32 et la partie du driver de moteur ne sont pas encore réalisées.

Problèmes rencontrés

* Connectique avec appareil photo Nikon D750 inconnue
* Modèle de moteur ne peut pas être décidé

Solutions proposées

* Demander par mail au mandant du projet
* Possibilité de commander un moteur DC ou stepper

Décisions prises

* Famille du PIC : PIC32MK, changer le driver de LEDs, ajouter certaines sécurités au schéma et les trois entrées QEI (Quadrature Encoder Interface)

Suite du projet / objectifs - jusqu’au mercredi 23 août

* D’ici vendredi 18, PCB commandé
* D’ici mercredi 23, composants commandés et design boîtier commencé

Prochaine réunion :

23.08.2023, 15h15, ETML-ES

Destinataires de ce PV

Serge Castoldi

Lausanne le 15.08.2023

Meven Ricchieri