Procès-verbal du 23.08.2023

Présents

* M. Castoldi
* M. Ricchieri

État des lieux

* PCB envoyé à produire chez Eurocircuit, composants commandés chez Digi-Key et design du boitier terminé.

Problèmes rencontrés

* Commande PCB (UPS) retardée donc éventuels retards par rapport au planning.

Solutions proposées

* -

Décisions prises

* Commencer le software sur un autre PCB (ancien projet utilisant un pic de la même famille ou un PIM)

Suite du projet / objectifs - jusqu’au mercredi 23 août

* Terminer le montage du PCB et contrôle de fonctionnement des parties non software.

Prochaine réunion :

30.08.2023, 15h15, ETML-ES

Destinataires de ce PV

Serge Castoldi

Lausanne le 23.08.2023

Meven Ricchieri